# CHARTE DE PROJET

## Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur(s) | Relecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/10/2023 | 1.0 | Création | LPE | LPE |
| 03/11/2023 | 2.0 | Contexte / Mission / Obj | LPE | LPE |
| 06/11/2023 | 3.0 | Rôle / Responsabilité / Organigramme | LPE | LPE |
| 7/11/2023 | 4.0 | BACKLOG | LPE | LPE |

## CONTEXTE

La structure X forme des jeunes. Cet établissement d’enseignement alternatif 4ème et 3ème parcours avenir, Bac Pro vente en produits de jardin (seconde à la terminale) et CAP 1 et CAP 2 (EPC ET FLEURISTE).

Un magasin pédagogique a été ouvert cette année, par les jeunes, pour les jeunes, pour mettre en application les cours en conditions réelles, les bénéfices dégagés servant à financer des projets pour les jeunes.

Il est ouvert à tous les clients (particuliers) : en premier, les parents d’élèves, ensuite les habitants d’Oeyreluy et des proches communes alentours.

## MISSION

La structure X gère un magasin pédagogique ouvert à tous qui vend différent produit. Pour ceux-ci, il n’existe aucun outil pour la gestion des stocks, hormis un cahier papier.

C’est pourquoi, une application de gestion des stocks permettrait d’avoir une vision précise de l’état du magasin et de gérer les réapprovisionnements.

Le magasin est ouvert tous les vendredis, la gestion est faite par les jeunes, jamais par les mêmes. La gestion est actuellement assurée sur un ordinateur à l’aide d’un tableau Excel, pas très convivial et pratique.

## OBJECTIFS

- Créer une application de bureau fonctionnant sur un ordinateur à l'intérieur du magasin, accessible aux encadrants et aux étudiants responsables du magasin pédagogique (vente de produits locaux).

- Fonctionnalités pour les utilisateurs :

- Afficher et modifier les niveaux de stock des produits.

- Effectuer un inventaire pour comptabiliser les marchandises stockées et les comparer à la liste des produits achetés, vendus ou fabriqués.

- Générer des statistiques au format xls, notamment les ventes par jour, semaine, mois, et année, le prix d'achat, le prix de vente, la marge, le top 10 des produits, et les alertes de stock négatif.

- Fonctionnalités pour les rôles spécifiques :

- Administrateur : possibilité d'ajouter/supprimer des articles et des codes d'articles.

- Caissier : mise à jour des stocks et gestion des ventes.

- Persister l'état des stocks dans une base de données ou un autre support afin de le réinitialiser au démarrage de l'application ou de l'ordinateur.

- Idéalement, inclure la fonctionnalité pour imprimer des tickets de caisse, générer des états, et créer des fichiers PDF.

- Offrir aux utilisateurs la possibilité de :

- Afficher et gérer les stocks.

- Consulter la liste des fournisseurs.

- Voir les familles d'articles pour les produits.

- Ajouter et retirer des produits.

- Accéder aux prix, dates de ventes, stocks, et statistiques basiques liés aux ventes.

- Optionnelle : Générer des codes-barres (Gencod) pour identifier les produits et leur provenance.

- Optionnelle : développer une interface d'administration pour gérer les encadrants et les étudiants responsables du magasin.

## ROLES ET RESPONSABILITES

### PARTIES PRENANTES, RÔLES ET COORDONNEES

- Nicolas Théau

- Theau.nicolas@esiea.fr

- Encadrant

- Professeur

- Ding Célivé

- Semestre 3 IL Expert

- ding@et.intechinfo.fr

- Elève

- Membre de l’équipe

- Pedra Léa

- Semestre 3 IL Expert

- pedra@et.intechinfo.fr

- Elève

- Membre de l’équipe

- Brayet Paul

- Semestre 3 IL Expert

- brayet@et.intechinfo.fr

- Elève

- Membre de l’équipe

- Dias Lucas

- Semestre 3 IL Expert

- dias@et.intechinfo.fr

- Elève

- Scrum Master

### ORGANIGRAMME DE SYNTHESE

## PRODUCT BACKLOG

## Gestion des Produits et des Stocks

Objectif : Assurer une gestion efficace des produits et des niveaux de stock.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir afficher les niveaux de stock actuels des produits.

-> Affichage des niveaux de stock actuels, y compris les informations nécessaires et la manière dont elles doivent être présentées.

-> Créer une page permettant aux utilisateurs de visualiser facilement les niveaux de stock actuels des différents produits, que ce soit sous forme de liste, de tableau ou de graphique.

-> Assurer l'accès sécurisé à la base de données contenant les informations sur les niveaux de stock.

-> Écrire la logique pour extraire les données nécessaires de la base de données, y compris les niveaux de stock actuels.

-> Mettre en place une présentation visuelle claire des niveaux de stock, en utilisant des graphiques, des tableaux, ou d'autres éléments visuels, en fonction des préférences des utilisateurs.

-> Si nécessaire, intégrer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de visualiser les niveaux de stock en temps réel, sans nécessiter de rafraîchissement manuel.

-> Ajouter des fonctionnalités de filtrage et de tri pour permettre aux utilisateurs de personnaliser la manière dont les informations sont présentées.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces informations sensibles.

-> Tests (affichage des niveaux de stock, précision des données présentées et la réactivité de l'interface utilisateur).

- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier les niveaux de stock des produits.

-> Créer une page permettant aux utilisateurs de sélectionner les produits dont ils souhaitent ajuster les niveaux de stock et de saisir les nouvelles quantités.

-> Assurer l'accès sécurisé à la base de données contenant les informations sur les niveaux de stock.

-> Écrire la logique pour extraire les données nécessaires de la base de données, y compris les informations sur les niveaux de stock actuels.

-> Mettre en place une logique pour permettre aux utilisateurs de saisir les nouvelles quantités de stock et de les appliquer aux produits sélectionnés.

-> Afficher visuellement les résultats des modifications apportées aux niveaux de stock pour que les utilisateurs puissent confirmer et comprendre les ajustements effectués.

-> Intégrer une fonctionnalité permettant de consulter l'historique des modifications de niveaux de stock, permettant aux utilisateurs de suivre les évolutions au fil du temps.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des opérations de modification des niveaux de stock.

->Tests (modification des niveaux de stock, précision des ajustements et la réactivité de l'interface utilisateur).

- En tant qu'utilisateur, je veux effectuer un inventaire pour comparer les marchandises stockées à la liste des produits.

-> Créer une page permettant aux utilisateurs de démarrer le processus d'inventaire, de saisir les informations pertinentes, et de visualiser les résultats.

-> Assurer l'accès sécurisé aux bases de données contenant les informations sur les stocks et les produits.

-> Écrire la logique pour extraire les données nécessaires des bases de données, y compris les informations sur les stocks et les produits.

-> Mettre en place une logique pour comparer les données de stock aux données de la liste des produits, en identifiant les écarts et les divergences.

-> Si des écarts sont identifiés, développer des mécanismes pour gérer ces divergences, que ce soit en ajustant les stocks, en mettant à jour la liste des produits, ou en générant des rapports d'inventaire au choix.

-> Afficher les résultats de l'inventaire de manière claire et visuelle, indiquant les correspondances et les différences.

-> Intégrer une fonctionnalité permettant de consulter l'historique des inventaires, permettant aux utilisateurs de suivre les évolutions au fil du temps.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des opérations d'inventaire.

-> Tests (précision des comparaisons et la gestion des écarts).

## Génération de Statistiques

Objectif : Fournir des informations statistiques essentielles sur les ventes et les produits.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux générer des statistiques au format xls, y compris les ventes par jour, semaine, mois et année, les prix d'achat, les prix de vente, les marges, le top 10 des produits, et les alertes de stock négatif.

-> Statistiques des ventes par période (jour, semaine, mois, année) selon les prix, les marges, les produits populaires, et les alertes de stock et la génération de fichiers XLS.

-> Intégrer une page qui permet aux utilisateurs de sélectionner la période souhaitée ainsi que les informations requises souhaitées de plusieurs façon (tableaux de bord, graphiques, rapports) et de déclencher la génération des statistiques.

-> Assurer l'accès sécurisé à la base de données contenant les informations de vente nécessaires.

-> Écrire la logique pour extraire les données de vente en fonction des critères sélectionnés (jour, semaine, mois, année).

-> Calculer les statistiques de vente, y compris le total des ventes, le nombre d'articles vendus, etc., pour chaque période sélectionnée y compris les prix d'achat, les prix de vente, les marges, les ventes, et les niveaux de stock.

-> Si les marges ne sont pas directement stockées en base de données, calculer les marges en fonction des prix d'achat et de vente.

-> Mettre en place une logique pour identifier et afficher les 10 produits les plus populaires en fonction des ventes ou d'autres critères définis.

-> Mettre en place une logique pour convertir les statistiques calculées en un fichier XLS (Excel).

-> Implémenter une fonctionnalité d'alerte qui avertit les utilisateurs lorsque les niveaux de stock atteignent des valeurs négatives.

-> Mettre en place une présentation visuelle claire pour chaque type d'information, que ce soit sous forme de tableaux, de graphiques, ou de rapports.

-> Permettre aux utilisateurs de personnaliser le contenu des statistiques, en fonction de leurs besoins spécifiques.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à ces informations sensibles et générer des fichiers.

-> Tests (génération des statistiques et la création du fichier XLS).

## Gestion des Utilisateurs et des Rôles

Objectif : Définir des rôles et des autorisations pour les utilisateurs.

User Stories :

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir ajouter et supprimer des articles et des codes d'articles.

-> Gestion du catalogue de produits.

-> Créer une page administrateur permettant aux administrateurs d'ajouter de nouveaux articles, de supprimer des articles existants, et de gérer les codes associés.

-> Assurer l'accès sécurisé à la base de données des articles pour permettre la manipulation de ces données.

-> Développer la logique permettant aux administrateurs d'ajouter de nouveaux articles, y compris la saisie des informations telles que le nom, la description, le prix, etc.

-> Implémenter la logique pour permettre aux administrateurs de supprimer des articles existants du catalogue.

-> Si les codes d'articles sont utilisés, mettre en place une fonctionnalité permettant d'ajouter de nouveaux codes et de les associer aux articles.

-> Modifier les informations des articles existants.

-> Intégrer une fonctionnalité permettant de suivre l'historique des modifications apportées aux articles, y compris les ajouts et les suppressions.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour s'assurer que seuls les administrateurs autorisés peuvent effectuer des opérations de gestion d'articles.

-> Tests (ajout et suppression d'articles, ainsi que des autres fonctionnalités associées).

- En tant que caissier, je veux mettre à jour les stocks et gérer les ventes.

-> Saisie des ventes, la déduction des articles vendus du stock, etc.

-> Page qui permet au caissier de saisir les ventes, d'ajuster les quantités vendues, de modifier manuellement les stocks et d'accéder aux informations de stock.

-> Assurer l'accès sécurisé à la base de données des stocks pour permettre la mise à jour des quantités disponibles.

-> Développer la logique permettant au caissier de saisir les ventes, sélection des articles vendus, quantité, et éventuellement les informations du client.

-> Implémenter la logique pour mettre à jour les stocks en déduisant les quantités vendues des stocks disponibles.

-> Intégrer la gestion des paiements, que ce soit en espèces, par carte de crédit, etc.

-> Mettre en place une fonctionnalité permettant de consulter l'historique des ventes, permettant au caissier de retrouver des transactions antérieures.

-> Intégrer une fonctionnalité de gestion des retours permettant d'ajuster les stocks en cas de retours de marchandises.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour s'assurer que seuls les caissiers autorisés peuvent effectuer des opérations de vente et de gestion des stocks.

-> Tests (bon fonctionnement de la saisie des ventes, de la mise à jour des stocks, et des autres fonctionnalités associées).

## Persistance des Données

Objectif : Sauvegarder et restaurer l'état des stocks de manière fiable.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux que l'état des stocks soit persisté dans une base de données ou un autre support.

-> Type de données à stocker, fréquence de mise à jour, besoins en termes de sécurité.

-> Concevoir le schéma de la base de données pour stocker les informations sur l'état des stocks de manière efficace.

->Choix de technologie de stockage appropriée en fonction des besoins (base de données relationnelle, base de données NoSQL, service de stockage cloud).

-> Intégrer la logique de persistance des stocks dans l'application (mise en place de méthodes pour lire et écrire les données depuis et vers la base de données).

-> Si l'application est utilisée sur plusieurs appareils ou par plusieurs utilisateurs, mettre en place une logique de synchronisation des données pour garantir la cohérence de l'état des stocks.

-> Mettre en place des mécanismes de sauvegarde régulière des données stockées pour éviter la perte de données et des fonctionnalités de restauration en cas de besoin.

-> Mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données stockées, y compris l'utilisation de mécanismes d'authentification et d'autorisation.

-> Tests (persistance des stocks fonctionne correctement, données correctement stockées et récupérées).

- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser la journée au démarrage de l'application ou de l'ordinateur.

-> Réinitialisation des paramètres, des données de l'application, des compteurs, etc.

-> Créer une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de déclencher la réinitialisation de la journée. Cela pourrait être intégré à l'interface principale de l'application.

-> Écrire la logique de réinitialisation qui prend en charge le nettoyage des données et des paramètres pour remettre l'application dans un état initial.

-> Optionnelle : Implémenter la gestion des paramètres pour permettre à l'utilisateur de personnaliser ce qui doit être réinitialisé ou non.

-> Ajouter une fonctionnalité de notification pour informer l'utilisateur que la réinitialisation a eu lieu.

-> Gestion des Permissions.

-> Intégrer une fonctionnalité de choix de la réinitialisation automatique au démarrage de l'application ou de l'ordinateur.

-> Tests (fonction de réinitialisation fonctionne correctement et remet l'application dans l'état souhaité).

## Fonctionnalités Avancées

Objectif : Offrir des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur optimale.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir imprimer des tickets de caisse.

-> Possibilité que ce soit une liste à remplir par l’utilisateur au nom de l’acheteur, une commande ou juste avec ce qui a été scanner par une machine lors d’un achat. Le ticket doit avoir des informations telles que les produits, leurs prix, la tva, le prix final...

-> Interface qui permet à l'utilisateur de déclencher l'impression des tickets de caisse (intégré à l'écran de paiement ou à un récapitulatif de transaction).

-> Technologie d'impression appropriée (bibliothèques d'impression, de pilotes d'imprimantes, etc.).

-> Mettre en forme les informations générées de manière à ce qu'elles soient adaptées à l'impression sur un ticket de caisse standard (gestion de la taille de police, l'alignement, etc.).

-> Intégrer le système avec les imprimantes disponibles. Pour cela il existe des protocoles d'impression standard (comme ESC/POS pour les imprimantes de reçus).

-> Rajouter une fonctionnalité de prévisualisation pour permettre à l'utilisateur de voir le ticket de caisse avant de l'imprimer.

-> Fonctionnalité d'impression elle-même. Cela implique de déclencher l'impression lorsque l'utilisateur le demande.

-> Pouvoir personnaliser certains paramètres d'impression tels que la qualité d'impression, le nombre de copies, etc.

-> Intégrer des mécanismes de gestion des erreurs pour traiter les problèmes éventuels lors de l'impression, tels que des erreurs de connexion à l'imprimante.

-> Tests à faire.

- En tant qu'utilisateur, je veux générer des états et créer des fichiers PDF.

-> Il faut pouvoir le faire pour des rapports (stock par exemple), des factures, des récapitulatifs.

-> Cad créer une interface qui permet à l'utilisateur de sélectionner les paramètres pour les états à générer (options de filtrage, de tri, etc).

-> Sélectionner les outils et technologies appropriés pour la génération de fichiers PDF (bibliothèques PDF en open source (iTextSharp, des frameworks web)).

-> Rajouter une fonctionnalité de prévisualisation pour permettre à l'utilisateur de voir le PDF avant de le télécharger.

-> Mettre en place une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de télécharger les fichiers PDF générés sur son appareil.

-> Intégrer des mécanismes de gestion des erreurs pour gérer les cas où la génération de fichiers PDF échoue en raison de problèmes techniques ou de données manquantes.

-> Tests à faire.

## Gestion des Fournisseurs et des Familles d'Articles

Objectif : Faciliter la gestion des relations avec les fournisseurs et l'organisation des produits.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste des fournisseurs.

-> Créer une interface utilisateur permettant à celui-ci de consulter la liste des fournisseurs (page dédiée, tableau récapitulatif).

-> Écrire la logique pour récupérer les informations sur les fournisseurs depuis la base de données (requêtes SQL).

-> Afficher les informations des fournisseurs sur l'interface utilisateur (nom du fournisseur, coordonnées, les produits fournis).

-> Fonctionnalités de tri, filtre pour permettre à l'utilisateur de rechercher et de trier la liste des fournisseurs en fonction de différents critères.

-> Assurer la gestion des permissions pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter la liste des fournisseurs.

-> Tests (informations correctement récupérées et affichées, fonctionnalités de tri et de filtre efficaces).

- En tant qu'utilisateur, je veux voir les familles d'articles pour les produits.

-> Visualisation des familles d'articles pour les produits (catégorisation des produits en groupes ou en catégories).

-> Page permettant à l'utilisateur de visualiser les familles d'articles (fonctionnalité de filtrage dans une liste de produits).

-> Récupérer les informations sur les familles d'articles depuis la base de données (requêtes SQL).

-> Afficher les informations sur les familles d'articles (liste des familles, descriptions, éventuellement des exemples de produits appartenant à chaque famille).

-> Intégrer des fonctionnalités de filtrage pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une famille spécifique et de voir les produits associés.

-> Gestion des Permissions.

-> Fonctionnalités de tri pour organiser les familles d'articles d'une manière spécifique.

-> Test (informations correctement récupérées et affichées, fonctionnalités de filtrage efficaces).

Objectif : Faciliter l'identification des produits et de leur provenance.

User Stories :

- En tant qu'utilisateur, je veux générer des codes-barres (Gencod) pour identifier les produits (possible grâce à la bonne librairie).

## Optionnelle : Interface d'Administration

Objectif : Fournir un outil de gestion pour les encadrants et les étudiants responsables du magasin.

User Stories :

- En tant qu'administrateur, je souhaite disposer d'un outil de gestion dédié pour faciliter la supervision et la gestion quotidienne des opérations du magasin pédagogique (Recevoir des alertes en cas de niveaux de stock critiques, des rapports sur les niveaux de stock, les chiffres de vente).

## Releases

Nous envisageons de planifier trois releases initiales pour couvrir les fonctionnalités essentielles. Les dates de livraison sont les suivantes :

- Release 1 (5 janvier 2024) : Gestion des Produits et des Stocks, Génération de Statistiques, Persistance des Données (1ère user storie), Gestion des utilisateurs et des Rôles (1ère user storie), Gestion des Fournisseurs et des Familles d'Articles, Fonctionnalités Avancées (2ème user storie).

- Release 2 (10 janvier 2024) : Gestion des Utilisateurs et des Rôles (2ème user storie), Persistance des Données (2ème user storie).

- Release 3 (20 janvier 2024) : Fonctionnalités Avancées (1ère user storie).

## L'état d'avancement

Le Product Backlog a été créé, et les releases ont été planifiées. Le développement des fonctionnalités est sur le point d’être terminé.

## Outil utilisé

Afin de gérer le Product Backlog nous utiliserons un logiciel de gestion de projet nommé Trello. Les versions actualisées du Product Backlog seront stockées dans le système de gestion de projet et partagées avec les membres de l'équipe.

## SPRINT BACKLOG

### Démarche

Sélection d'un ensemble de UserStories du Product Backlog pour être développées au cours d'une période de temps fixe.

### Durée

Entre deux semaines, et un mois.

### Outil utilisé

Trello

## SCRUM MEETINGS

## Réunion de Planification de Sprint

Participants : L'équipe de développement, l’encadrant, le Scrum Master

Durée : 2 heures

Méthode d'animation : Discussion des user stories du Product Backlog, estimation de la complexité, sélection des user stories pour le sprint

## Mêlées Quotidiennes (Daily Stand-up)

Participants : L'équipe de développement

Durée : 15 minutes

Méthode d'animation : Chaque membre de l'équipe partage l'état d'avancement, les obstacles et les prévisions pour la journée.

## Revues de Sprint

Participants : L'équipe de développement, l’encadrant, le Scrum Master

Durée : 2 heures

Méthode d'animation : Présentation des fonctionnalités développées au cours du sprint.

## Analyses Rétrospectives

Participants : L'équipe de développement, le Scrum Master

Durée : 1 heure

Méthode d'animation : Réflexion sur le sprint passé, identification des améliorations à apporter.

Les réunions sont généralement hebdomadaires, avec la réunion de planification de sprint au début de chaque sprint. Les outils de gestion de projet, tels que Jira, sont utilisés pour suivre l'avancement et les tâches assignées.

## RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

- L’équipe Scrum avec interlocuteurs pédagogiques du projet (suiveur et encadrant).

Notre groupe communique à l’aide de l’outils teams, pour les réunions, messages importants ou encore dépôt de documents, lorsqu’il est impossible de se voir en présentiel.

## REPORTING (COMPTES RENDUS)

Nous ferons un compte rendu après chaque réunion d’équipe :

- 1 fois par semaine (à minima)

- Contenu : sujet de la réunion

- PDF droper sur teams

- Accessible à l’équipe dans son entièreté ainsi qu’à son encadrant

- Rédiger par un membre différent à chaque fois dans l’idéal

## GESTION NUMERIQUE ET DOCUMENTAIRE

Sur teams l’organisation se fera de cette manière :

Sur git, l’idéal sera de diviser le git en branche pour ne pas déranger le travail des autres et de merge seulement quand le code est fonctionnel.

## ANALYSE RETROSPECTIVE DU PROJET

Faire un bilan de fin de projet en restant focus sur les moments importants du projet.

Identifier le processus et/ou événements qui permettent de faire émerger de bonnes ou mauvaises pratiques.

Evaluer l’atteinte des objectifs en s’appuyant sur le feedback du commanditaire et sa satisfaction.